五政办发〔2022〕12号

五台县人民政府办公室

关于印发五台县地质灾害防治

“十四五”规划的通知

各乡（镇）人民政府、县直各局、办：

《五台县地质灾害防治“十四五”规划》已经县人民政府同意，现印发给你们，请认真贯彻落实。

五台县人民政府办公室

2022年3月14日

五台县地质灾害防治“十四五”规划

（2021—2025年）

2021年12月

目 录

前  言	5

一、地质灾害防治现状与形势	6

（一）地质灾害现状	6

（二）“十三五”期间地质灾害防治成效	6

（三）“十四五”期间地质灾害防治形势	8

二、规划指导思想、基本原则和目标	11

（一）指导思想	11

（二）基本原则	11

（三）规划目标	12

三、地质灾害易发区和防治区	14

（一） 地质灾害易发程度分区	14

（二） 地质灾害防治分区	17

四、地质灾害防治任务	20

（一）调查评价	20

（二）监测预警	20

（三）综合治理	22

（四）应急防治	24

（五）地质灾害防治能力建设	26

五、资金筹措与实施安排	28

（一）投资匡算	28

（二）资金筹措	29

（三）实施安排	29

六、保障措施	30

（一）加强组织领导	30

（二）坚持依法防灾	30

（三）落实资金投入	31

（四）深化能力建设	31

七、附 则	32

# 前  言

为全面提高公共安全保障能力，最大限度地减少或避免地质灾害给人民生命财产造成的损失，依据国务院394号令《地质灾害防治条例》《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》和《全国地质灾害防治“十四五”规划》以及《山西省地质灾害防治条例》，结合我县地质灾害的实际现状制定本规划。

本规划所称地质灾害，包括自然因素或者人为活动引发的危害人民生命和财产安全的山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等与地质作用有关的灾害。

本《规划》内容包括地质灾害调查评价、监测预警、综合治理、应急防治和防治能力建设五个方面，是“十四五”期间开展地质灾害防治工作的基本依据。

本规划适用范围为五台县所辖行政区域。

规划以2020年为基准年，规划期2021年～2025年。

一、地质灾害防治现状与形势

## （一）地质灾害现状

我县地质灾害类型主要有崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷等四种。

截至2020年12月底，全县共查明地质灾害隐患点55处，其中崩塌33处、滑坡13处、泥石流7处、地面塌陷2处。按行政区划分：陈家庄乡10处、沟南乡7处、耿镇镇8处、豆村镇4处、白家庄镇3处、高洪口乡4处、阳白乡3处、茹村乡5处、台城镇1处、东冶镇1处、门限石乡1处、驼梁景区1处、建安镇7处；按规模等级划分：中型13处、小型42处；按险情等级划分：中型5处、小型50处；目前灾害隐患点当前均相对稳定。全县55处地质灾害隐患点共威胁171户533人，威胁财产8326万元。

## （二）“十三五”期间地质灾害防治成效

“十三五”期间，全县党委和政府高度重视地质灾害防治工作，坚持依法依规防灾，加大资金投入，初步建成工作体系，全县地质灾害防治工作取得重要进展，“十三五”期间，未造成人员伤亡。

### 1.调查评价取得较大进展

“十三五”期间已完成全县1:50000地质灾害详细调查工作，查清了地质灾害发生的地质环境条件、评价其危险性，为地质灾害防治工作提供了基础数据。完善了地质灾害防治管理信息系统，健全了地质灾害隐患排查制度，每年开展汛前排查、汛中巡查和汛后核查工作，累计排查巡查核查地质灾害点1116次，累计核销地质灾害隐患点7处，核查新增地质灾害隐患点5处，完善更新地质灾害点数据库；编制了地质灾害隐患点的防灾预案、监测方案，适时推荐应急搬迁避让新址并进行了工程建设适宜性初步评估，在地质灾害易发区内，全面开展了建设项目地质灾害危险性评估工作。

### 2.监测预警得到有效落实

地质灾害气象风险预警机制不断健全。“十三五”期间，县自然资源局与气象局合作开展了全县地质灾害气象风险预警工作，并通过短信等手段发布地质灾害预警信息1925条。

形成并完善了“县-乡-村”三级地质灾害群测群防运行管理模式，全县15个乡（镇）共组织群测群防人员115人。

### 3.应急防治能力逐步加强

按照“预防为主，防治结合”的原则，一是建立了应急救援体系建设，组建专群结合的应急救援队伍。完善《五台县突发性地质灾害应急预案》，建立应急相关制度。建成由县政府统一领导，自然资源局、县属相关职能部门及地勘专业队伍组成的应急指挥系统和由县、乡、行政村相关人员组成的应急小分队；二是进行了应急装备建设。配置必需的交通、通信、救援等应急装备，储备必需的应急物资和医疗用品，基本满足现场应急调查、监测、快速评估和生活、安全保障的需要；三是开展了应急演练。“十三五”期间县政府每年组织 1 次突发性地质灾害应急抢险训练和实战演练。

### 4.防治宣传、培训不断加强

每年举办面向县、乡、村三级地质灾害监管人员、相关企业（单位）地质灾害防治（监测）责任人、地质灾害隐患点监测人及部分群众的地质灾害防治基本知识培训，同时，以不同形式开展地质灾害防治宣传教育工作。“十三五”期间开展地质灾害防治知识宣传活动 6次，累计发放宣传挂图360幅、宣传折页1320份，宣传册1320册、宣传条幅55个、科普光碟42张和宣传单9500张，增强了全社会灾害风险防范意识；组织各类防治人员培训 6次 200余人，提升了防治人员能力素质；开展地质灾害应急演练活动 6 次，参加人数超过200人，提高了群众的避险自救能力和相关部门的应急救援能力。

## （三）“十四五”期间地质灾害防治形势

“十四五”期间，我县地质灾害防治形势严峻，防治工作任务依然繁重，主要面临三方面的挑战。

### 1.地质灾害呈高发频发态势

我县地质灾害在空间上主要分布在河流、沟谷两岸的谷坡。在时间上主要表现为，在地质历史时期，滑坡、崩塌等地质灾害在近十几年相对集中；在人类历史时期，滑坡、崩塌在人类活动强烈的地段相对集中；在一年之内，滑坡、崩塌在7～9月份雨季相对集中；随着经济发展和人民生活水平提高的需求，公路铁路建设、矿山开采、农村建房切坡等人类工程活动又诱发和加剧了崩塌、滑坡、泥石流、采空地面塌陷及地裂缝等地质灾害的发生。另据气象、地震部门预测，本世纪前期，气候变化和地震均趋于活跃期，降水时空分布不均、局地暴雨频发、地震活动增多等可能加剧崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害的发生，地质灾害在“十四五”期间仍将呈高发、频发态势。

### 2.地质灾害防治工作存在薄弱环节

地质灾害防治工作在“十三五”期间虽然取得了一定成效，但依然存在薄弱环节。一是根据我县公路、住建等部门的“十四五”规划，地质灾害防治工作还无法与之相配套。二是对地质灾害隐患点监测的精度不能满足防灾减灾的要求。三是专业监测与群测群防能力都有待提升。

社会公众防灾减灾知识需要继续普及，“只重救灾，不重防灾”的现象还不同程度存在，防灾减灾宣传力度尚需加强；许多群众普遍存在麻痹侥幸心理，不想撤、不愿撤、不配合的情况。

### 3.维护公共安全和社会经济发展对地质灾害防治工作提出更高要求

“十四五”时期是我国由全面建成小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期，十九届五中全会提到要“提升自然灾害防御工程标准”“提高防灾、减灾、抗灾、救灾能力”报告两次提到地灾防治工作，足以说明党中央高度重视地灾防治工作。“十四五”期间，我县将大力拓展基础设施建设工程，推进城镇化进程和乡村振兴工程建设，完善配套设施，继续完善运输通道，推进普通干线公路升级改造及重要县乡公路改造和旅游公路建设，将使地质灾害风险大大增强，本来脆弱的地质环境面临新的考验，只有加强科技应用、信息共享、群测群防，才能应对新形势下地质灾害防治工作的要求。

# 二、规划指导思想、基本原则和目标

## （一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，牢固树立生命至上、人民至上的理念，主动融入新发展格局，坚持常态救灾和非常态救灾相统一，强化综合减灾，以最大限度地减少地质灾害造成人员伤亡和财产损失为目标，进一步健全我县地质灾害防治管理体系，深化地质灾害调查评价工作，提高地质灾害监测预警和群测群防水平，加强地质灾害综合治理力度，增强地质灾害应急处置能力，以保护人民群众生命财产安全为根本，明确各级政府地质灾害防治的主体责任，强化全社会地质灾害防范意识和能力，科学规划，突出预防为重点，防治结合，整体推进，全面提高我县地质灾害防治水平，把地质灾害防治与社会经济发展紧密结合起来，促进经济效益、社会效益、和环境效益的统一。为建设我县更高水平的地质安全提供保障。

## （二）基本原则

1.人民至上，生命至上

坚持以人民为中心的发展思想，统筹发展和安全，把保护人民生命安全作为地质灾害防治工作的出发点和落脚点，以对人民生命安全极端负责的精神，健全完善地质灾害防治体系，最大限度减少人员伤亡。

2.政府主导，明晰责任

坚持政府主导,突出属地政府的防灾主体责任。落实管行业必须管地质灾害、管业务必须管地质灾害、管生产必须管地质灾害,谁主管谁负责的责任机制。

3.统筹规划，突出重点

根据我县地质灾害特点和经济社会发展情况，全面规划调查评价、监测预警、搬迁避让、工程治理、应急防治能力建设和科学技术支撑工作，统筹兼顾，突出重点，将防治重点部署在对人民生命财产安全构成直接或潜在威胁的区域。根据轻重缓急，分步实施，稳妥推进的原则，优先部署调查评价和监测预警工作，有针对性地继续开展工程治理、应急防治能力建设和科学技术支撑工作。

4.依靠科技，注重成效

加强高新技术的推广与应用，提高地质灾害防治效率、能力和水平。在地质灾害防治工作过程中，适时检查评估防治工作成效，总结经验教训，发现问题及时调整工作部署，实施动态管理，争取防灾减灾效益的最大化。

## （三）规划目标

规划期内，完成五台县地质灾害“三查”任务；定期组织开展新增地质灾害隐患点调查工作；完成全县范围内地质灾害风险调查评价工作；加强监测预警；加大重要地质灾害点的治理力度，完成7处排危除险治理工程；建成系统完善的地质灾害调查评价、监测预警、综合治理和应急防治四大体系，最大限度地避免和减轻地质灾害造成的人员伤亡和财产损失，为构建和谐社会，促进社会、经济和环境协调发展提供安全保障。

# 三、地质灾害易发区和防治区

## （一）地质灾害易发程度分区

根据地质灾害隐患点的分布情况、地质环境条件以及人类工程活动特征，将我县地质灾害易发程度分为高易发区、中易发区、低易发区3个大区，其中高易发区包括2个亚区、低易发区包括3个亚区。

1.地质灾害高易发区（A）

该区面积约222.38km2，地质灾害（隐患）高易发，进一步可以细分为2个亚区：即五台县西南部建安镇-白家庄-茹村一带崩塌、滑坡地质灾害高易发亚区（A1）和五台县北部豆村镇一带地质灾害高易发亚区（A2）。

（1）我县西南部建安镇-白家庄-茹村一带崩塌、滑坡地质灾害高易发亚区（A1）

地质灾害高易发区分布于我县西南部一带，范围涉及白家庄镇、建安镇、沟南乡、陈家庄乡、茹村乡，自西南向东北方向展布，依次包括建安镇神西村、水泉湾村；白家庄乡南头村；沟南乡东坪寨村；陈家庄智家庄村、国都殿村；茹村乡南沟尧村、柏板口村。该区面积为138.33km2，占全县总面积的5.70%，该区地貌类型主要为低中山区，以煤炭开采、修路、建房切坡引发的地质灾害隐患为主，现有地质灾害（隐患）点19处，灾点密度0.137点/km2，现状下稳定性差，其中泥石流1处，滑坡2处，崩塌3处，崩塌隐患13处；本区内地灾（隐患）点主要对村庄、道路、民居及居民等造成威胁，威胁59户205人，威胁财产6615万元。

（2）我县北部豆村镇一带地质灾害高易发亚区（A2）

地质灾害高易发区分布于我县北部豆村镇一带，依次包括东腰庄村、歇马口村。该区面积为84.05km2，占全县总面积的3.46%，该区地貌类型主要为高中山区，以金矿开采、铁矿开采修路、建房切坡引发的地质灾害隐患为主，现有地质灾害（隐患）点2处，灾点密度0.023点/km2，现状下稳定性差，其中滑坡1处，泥石流1处；本区内地灾（隐患）点主要对村庄、道路、民居及居民等造成威胁，威胁7户27人，威胁财产200万元。

2.地质灾害中易发区（B）

该区主要分布我县中西部大面积区域，面积826.20km2，占全县总面积的34.03%，范围涉及我县台城镇、沟南乡、建安镇、东冶镇、阳白乡、白家庄镇、陈家庄乡、高洪口乡、茹村乡、耿镇镇、门限石乡、豆村镇等乡（镇）及驼梁景区，本区地貌单元上包括堆积河谷区、黄土丘陵区、溶蚀侵蚀低中山区等，地貌类型多样，地形条件较复杂，尤其在河谷区及盆地区周边黄土堆积较多，现有地质灾害（隐患）点34处，地质灾害隐患点密度为0.0411/km2个，其中滑坡6处、崩塌8处、泥石流6处、地面塌陷2处、崩塌隐患8处、滑坡隐患4处，稳定性较差。主要对村庄、耕地、道路、矿山等造成破坏和构成威胁，威胁105户301人，威胁财产1511万元。

3.地质灾害低易发区（C）

除高易发区和中易发区以外的广大地区，该区主要分布在工作区东南部、中西部、东北部的基岩山区以及中部黄土台塬面上，基岩山区人口稀少，面积广阔，气候湿润，植被覆盖率高，现代侵蚀比较轻微，无大的褶皱与断裂构造，岩体相对完整，坡体稳定性较好，人类工程活动微弱；黄土台塬区地形平坦、开阔，流水侵蚀缓慢，细沟、浅沟、切沟等微地貌不甚发育，水土流失轻微，人类工程活动以房屋建筑、农耕作业为主，较微弱；该区面积约1379.46km2，地质灾害（隐患）低易发，进一步可以细分为3个亚区：即五台县中西部地质灾害低易发亚区（C1），五台县东北部地质灾害低易发亚区（C2），五台县东南部地质灾害低易发亚区（C3）。

（二）我县中西部地质灾害低易发亚区（C1）

主要分布于我县中西部，范围涉及耿镇镇、蒋坊乡、豆村镇、茹村乡、台城乡、阳白乡，面积486.09km2，占全县总面积的20.02％。该区地貌类型主要为以低中山及山间盆地，沟谷宽阔，断面形态呈开阔的“U”型，除个别孤立山峰外，总体坡度较小，人口相对稠密，经济相对发达，地质灾害低易发。

（三）我县东北部地质灾害低易发亚区（C2）

主要分布于我县东北部，范围涉及门限石乡、耿镇镇，面积84.24km2，占全县总面积的3.47％。该区地貌类型主要为构造剥蚀中山区，人口稀少，区域经济以农耕、林果业为主；主要工程活动为道路工程，地质灾害低易发。

（四）我县东南部地质灾害低易发亚区（C3）

主要分布于我县东南部，范围涉及陈家庄乡、高洪口乡、门限石乡、耿镇镇，面积809.13km2，占全县总面积的33.32％。该区地貌类型主要构造剥蚀中山区，大部分山坡基岩裸露，松散层覆盖较薄，植被覆盖差，大部分地区地表裸露；无人类赖以生存的物质条件，因此人烟稀少；无矿业采掘活动。主要工程活动为道路工程,地质灾害低易发。

## （五）地质灾害防治分区

根据我县地质灾害易发程度、地质灾害类型、发育程度、地质灾害发展预测及人类工程活动特点，遵循“以人为本”的原则，结合县国民经济和社会发展规划，将我县地质灾害防治划分为重点防治区（Ⅰ）、次重点防治区（Ⅱ）和一般防治区（Ⅲ）3个区，其中重点防治区（Ⅰ）分为2个亚区、一般防治区（Ⅲ）又分为3个亚区。

### 1.地质灾害重点防治区（Ⅰ）

重点防治区总面积222.38km2，占全县总面积的9.16%。

该区进一步分为2个亚区：我县西南部建安镇-白家庄-茹村一带崩塌、滑坡地质灾害重点防治区（Ⅰ1）和我县北部豆村镇一带地质灾害重点防治区（Ⅰ2）。应特别注意对崩塌、滑坡加强监测，避免坡体失稳造成重大财产损失及人员伤亡。该区地质灾害的防治采取“以防为主，防治结合”和“谁受益，谁治理”的原则。一是集中有限资金，分轻重缓急逐步治理一批潜在危险性大的灾害点并着手搬迁一批受地质灾害威胁严重的农户；二是.加强对崩塌、滑坡等灾害进行监测，包括巡视监测和利用裂缝伸缩仪报警器等简单的监测设施进行监测，并落实具体负责人，建立群测群防和群专结合的网络体系和地质灾害点速报制度，实行“县乡（镇）村”多级负责制，汛期值班，发现灾情迅速上报；三是加强该区内人们防灾减灾知识的培训，提高人民群众的防灾意识和技术水平，增强人民群众地质环境保护意识。

### 2.地质灾害次重点防治区（Ⅱ）

次重点防治区面积826.20km2，占全县总面积的34.03%。

应特别注意对泥石流加强监测，避免发生泥石流造成重大财产损失及人员伤亡。该区地质灾害的防治采取“以防为主，防治结合”和“谁受益，谁治理”的原则。一是集中有限资金，分轻重缓急逐步治理一批潜在危险性较大的灾害点并着手搬迁一批受地质灾害威胁较严重的农户；二是加强对崩塌、滑坡等灾害进行监测，包括巡视监测和利用裂缝伸缩仪报警器等简单的监测设施进行监测，并落实具体负责人，建立群测群防和群专结合的网络体系和地质灾害点速报制度，实行“县乡（镇）村”多级负责制，汛期值班，发现灾情迅速上报；三是加强该区内人们防灾减灾知识的培训，提高人民群众的防灾意识和技术水平，增强人民群众地质环境保护意识。

### 3.地质灾害一般防治区（Ⅲ）

一般防治区总面积1379.46km2，占全县总面积的56.81%。

分布于县境重点防治区、次重点防治区以外的其它区域，进一步分为3个亚区：五台县中西部地质灾害一般防治亚区（Ⅲ1）、五台县东北部地质灾害一般防治亚区（Ⅲ2）、五台县东南部地质灾害一般防治亚区（Ⅲ3）。地质灾害的防治应遵循“以防为主”的原则，加强该区内人们防灾减灾知识的培训，提高人民群众的防灾意识和技术水平，增强人民群众地质环境保护意识。

四、地质灾害防治任务

地质灾害防治工作主要包括地质灾害调查评价、监测预警、综合治理、应急防治和地质灾害防治能力建设五个方面。结合我县不同区域经济社会发展水平，在地质灾害重点防治区、次重点防治区和一般防治区合理配置非工程措施与工程措施，突出群测群防、监测预警和应急避险。

## （一）调查评价

实施地质灾害调查评价工作是为了建设地质灾害调查评价体系，基本目的是查清地质灾害发生的地质环境条件、评价其危险性，进行地质灾害风险区划，确定重大地质灾害隐患点，为合理开发利用地质环境，实施地质灾害监测预警和防治工程提供依据，为县级层面决策管理提供技术支持。

1.开展全县地质灾害年度“三查”（汛前排查、汛中巡查、汛后核查）工作。

2.定期组织开展地质灾害隐患点增减核查工作。

3.开展我县地质灾害风险调查评价工作。

4.通过调查核实获取最新数据，更新地质灾害信息库。

5.进一步加强建设项目地质灾害危险性评估工作，做到早发现、早防治、不引发新的地质灾害。

## （二）监测预警

### 1.地质灾害气象风险预警体系建设

本县大多数突发性地质灾害是由于大气降水直接引发，开展地质灾害气象风险预警工作，能有效减轻地质灾害对人民生命财产造成的危害，为此建设地质灾害气象风险预警系统，实现自然资源、气象、水利等部门风险预警信息共享平台和预警联动机制，完善预警信息网络建设，充分利用互联网以及广播、电视、电话、手机短信、手机微信、宣传车等各种媒体和手段，及时向县、乡（镇）、村发布地质灾害预警信息，提高地质灾害气象预警成效。

### 2.地质灾害专群结合监测预警系统建设

选择风险等级较高、尚没有实施搬迁和治理的地质灾害隐患点，安装成本低、实用性强的普适性监测仪器。建立并推广地质灾害防治专业队伍包乡机制，定期组织监测仪器数据分析和地质灾害变化趋势相关培训，进行合理有效治理。除此之外，对地质灾害的监测，应建立健全多部门共建互补机制，加强自然资源、气象、水利等部门间联合监测与信息共享，为群测群防工作提供专业化技术支撑，提升群测群防工作专业化水平。

### 3.地质灾害群测群防体系建设

完善县、乡（镇）、村三级地质灾害群测群防网络，做到县有监测站，乡镇有负责人，行政村有具体责任人，每个隐患点有专人监测。建立和完善群测群防人员管理制度，定期发放地质灾害群测群防人员经费补助。对全县55处地质灾害及隐患点进行群测群防，布设简易监测报警仪器，安排115人对灾害前兆和动态进行宏观巡查和监测预警。群测群防人员配备卷尺、钢钉、油漆、简易手持GPS、手持监测数据发射器、手提扩音器、报警铜锣、手电筒、雨衣、雨靴、记录本和滑坡无线裂缝伸缩仪等基本装备。

依托调查、核查成果，通过研究地质灾害多发、频发、重发区地质灾害发育分布规律和重大地质灾害隐患点分布及危害程度，集成全县55处地质灾害群测群防隐患点的防灾预案、防灾工作明白卡、避险明白卡及地质灾害群测群防监测的县、乡、村三级监测体系和监测责任人姓名、工作单位、联系电话等信息，形成群测群防信息管理、交流和发布的信息化平台。

为了提高群测群防水平，每年至少举办一次县、乡、村三级地质灾害监管人员、防治责任人、监测人及骨干群众组成的地质灾害防灾知识、技能培训。并以不同形式向群众开展防灾、避灾宣传工作，全面提高全体公民的防灾减灾意识，提高地质灾害群测群防的针对性、有效性，具有重要现实意义。通过培训宣传可指导人们在灾害发生时如何选择撤离的最佳路线和安全地带。

## （三）综合治理

### 1.地质灾害治理工程

根据我县实际情况，对县内危险性大、威胁严重的重要地质灾害隐患点采取综合治理措施，彻底消除地质灾害隐患。

（1）地质灾害防治工程部署原则

依据规划目标任务，遵循“以人为本”，优先安排对人民生命财产安全和经济社会发展影响大、危害严重、治理效益显著的地质灾害隐患点采取搬迁避让或工程治理措施。

（2）地质灾害防治工程的选择原则

对危害公共安全，可能造成人员大量伤亡和财产重大损失且治理费用又远小于预期损失值的地质灾害隐患点，依据轻重缓急，有计划地分期、分批实施治理工程。选择防治工程时首先选取中型以上，威胁人数相对较多的灾害隐患点。

（3）地质灾害隐患点防治工程

按照上述原则，首先选择险情较大的地质灾害（即险情分级中型以上），威胁人数相对较多的地质灾害隐患点进行防治，根据我县地质灾害隐患点威胁人口数以及可投入的实际治理资金，规划期内初步确定完成7个排危除险项目，详见表4-1。

表4-1  五台县“十四五”规划地质灾害隐患点治理工程计划表

| 序号 | 项目名称 | 威胁人数 （人） | 威胁财产 （万元） | 总投资 （万元） | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阳白乡泉岩村崩塌隐患排危除险项目 | 33 | 98 | 50 | 排危除险+清理不稳定岩土体 |
| 2 | 高洪口乡河口村滑坡隐患排危除险项目 | 81 | 162 | 120 | 排危除险+清理不稳定岩土体 |
| 3 | 黑虎岔村崩塌隐患排危除险项目 | 0 | 30 | 20 | 排危除险+清理不稳定危岩体 |
| 4 | 水泉湾村崩塌隐患1排危除险项目 | 0 | 1500 | 220 | 排危除险+清理不稳定危岩体 |
| 5 | 水泉湾村崩塌隐患2排危除险项目 | 0 | 1500 | 220 | 排危除险+清理不稳定危岩体 |
| 6 | 沟南乡东坪寨-石土堂段（五环线）崩塌隐患排危除险项目 | 0 | 1200 | 180 | 排危除险+清理不稳定危岩体 |
| 7 | 沟南乡石土堂-智家庄段（五环线）崩塌隐患排危除险项目 | 0 | 1200 | 180 | 排危除险+清理不稳定危岩体 |

### 2.重大工程区域地质灾害防治工程

严格国土空间规划管控，从源头上引导各项建设工程选址，尽量避让地质灾害高易发区。加强规划区地质灾害危险性评估工作。铁路、交通运输、水利、住房和城乡建设等部门实施的各项建设工程，要严格进行建设项目地质灾害危险性评估工作，落实建设工程与地质灾害治理工程“三同时”制度，确保工程建设区的地质灾害得到及时有效治理。

## （四）应急防治

坚持以重大突发地质灾害应急管理需求为导向，以重大地质灾害应急处置为核心，尽快建成建实适应公共管理需求的重大地质灾害应急响应技术支撑机构、信息网络系统平台、技术装备体系和应用技术系统，为我县科学、高效、有序地做好重大地质灾害应急响应工作提供技术支撑服务，明显提高我县地质灾害应急防治的水平。

### 1.完善应急机构与队伍

进一步完善地质灾害应急机构和专家队伍的建设，从机构组织、队伍建设、交通工具、技术设备、工作经费等方面保证地质灾害应急工作科学规范、协调有序、快速高效。集现有科学技术水平、信息网络平台、技术装备体系，对应急体系的建设给予技术支持。地质灾害应急专家队伍，负责对隐患点的核查、巡查、监测等技术工作进行指导，对灾害体成因、发展趋势、威胁范围等做研判分析并向主管部门提出应急处置，建议采取有效措施。县、乡（镇）、村组织建立一支机动、高效、富有战斗力的应急抢险救灾队伍，做好地质灾害应急的各项准备工作，灾害发生时，快速高效做好人员搜救、灾情调查、险情分析、次生灾害防范等应急处置工作，并妥善安排受灾群众生活、医疗和心理救助，全力维护灾区社会稳定。规划期内每年组织1～2次突发性地质灾害应急抢险训练和实战演练，确保出现临灾前兆时监测人员能及时发出预警信号，群众能按确定的转移路线转移避让并到达临时避难场所，各有关单位和部门能按应急预案规定的应急方案开展应急工作，最大限度地减轻灾害损失，防止发生次生灾害造成人员伤亡。

### 2.加强应急值守与处置工作

地质灾害应急机构在汛期要完善应急值守工作制度、交接班制度、信息报送制度，特别要注意信息的时效性和准确性，利用各种媒体及时发布地质灾害预警信息和启动应急响应，做到早发现早处置，最大限度的预防和减少人民生命财产的安全和损失。

## （五）地质灾害防治能力建设

### 1.全面提升基层地质灾害防御能力。为了全面提升基层地质灾害防御能力和力量，加大宣传力度，利用会议、广播、电视、短信、微信、微博、报纸等多媒体多渠道宣传地质灾害防治知识。每年度组织基层人员进行强化培训，提高灾区人民地质灾害减灾、防灾和抗灾能力。

### 2.加大地质灾害防治宣传、培训和演练力度，提高全民防灾减灾水平。以汛期为重点，以“4.22世界地球日”、“5.12防灾减灾日”和“6.16安全生产日”为基础，充分利用电视、广播、网络等新闻媒体开展地质灾害防治科普知识宣传活动，通过广播、电视、短信等方式宣传地质灾害防治知识，做到家喻户晓。每年聘请省地质灾害专家对地质灾害防治管理干部和监测责任人及群测群防监测员进行1次培训，每年开展1次地质灾害简易监测技术培训，加强对基层地质灾害防治工作人员业务培训，强化各相关部门地质灾害防治工作人员责任意识和履职能力，提高群测群防人员日常巡查记录、灾害识别、紧急情况上报和组织避险撤离等业务水平。

### 3.应急处置演练。为了提升应对突发性地质灾害的综合协调和应急处置能力，对险情等级中型以上的地质灾害隐患点，要确定可靠的逃生路线、设立安全的避难场所，并进行相应的地质灾害应急演练。主要工作包括隐患点现场调查、确定逃生路线和避难场所、逃生路线和避难场所指示牌的制作和安装、以及开展应急演练等。规划期内，每年开展 1 次地质灾害应急综合演练，进一步提高群众的避险自救能力和相关部门的地质灾害应急救援能力

### 4.加强地质灾害防治信息化工作。继续完善地质灾害数据库的建设，加强地质灾害信息共享与服务，实现气象、水利、自然资源等相关部门的业务协作和互联互通，快速搭建应急通信平台，提升对突发性地质灾害信息的快速报送调度指挥能力，有效提升应急处置和服务社会能力。

充分依靠科学理论，提高地质灾害形成机理、早期识别标志等方面的科学认识。开展新理论、新技术、新方法的应用试验，加强无人机遥感等技术的应用。开展地质灾害防治知识宣传培训教育和应急演练，向社会公众普及逃生避险基本技能，提升紧急情况下自救互救能力。提高监测预警预报精度，大力推进物联网、大数据和云计算等地质灾害防治中的应用。

# 五、资金筹措与实施安排

## （一）投资匡算

本期规划要投资的工程为基础性地质灾害防治工作投资和治理工程投资两部分。

参照以往地质灾害调查评价、监测预警、宣传培训、综合防治工程等经费使用情况和相关行业取费标准，估算我县地质灾害防治“十四五”规划工作经费1166万元。详见下表：

表5-1  地质灾害防治“十四五”规划投资匡算一览表

| 项目名称 | 投资估算 （万元） |  |
| --- | --- | --- |
| 一、调查评价 | 60 |  |
| 每年于汛前、汛中、汛后进行地质灾害“三查”工作 | 25 | 县政府出资 |
| 对新增地质灾害隐患点核查 | 35 | 县政府出资 |
| 五台县地质灾害风险调查评价 |  | 省政府财政资金 |
| 二、监测预警 | 30 |  |
| 地质灾害群测群防人员补助资金 | 10 | 县政府出资 |
| 购置各种简易监测仪器、设备 | 15 |  |
| 专群结合监测预警（普适型地质灾害监测点布设） |  | 省政府财政资金 |
| 县级地质灾害气象风险预警 | 5 | 县政府出资 |
| 三、综合治理 | 990 |  |
| 县级财政投资地质灾害治理排危除险治理项目7项 | 990 | 县政府出资 |
| 四、应急防治 | 40 |  |
| 应急机构建设与完善费用 | 10 | 县政府出资 |
| 临灾避险场所建设与应急装备升级、维护费用 | 15 | 县政府出资 |
| 技术支撑单位专家应急处置费用 | 15 | 县政府出资 |
| 五、防治能力建设 | 46 |  |
| 地质灾害防治本规划编制费用 | 26 | 县政府出资 |
| 地质灾害应急避险演练 | 10 | 县政府出资 |
| 地质灾害宣传培训 | 10 | 县政府出资 |
| 合 计 | 1166 |  |

## （二）资金筹措

1.地质灾害风险调查评价费用、地质灾害监测点布设费用由省政府财政预算。

2.地质灾害监测预警体系建设、地质灾害应急防治体系建设、地质灾害防治宣传培训等费用由县政府投入。

3.因自然因素形成的地质灾害的防治经费，由县人民政府从财政预算中列支。

4.因工程建设等人为因素引发的地质灾害按照“谁引发，谁治理”的原则筹资。

5.地质灾害防治经费还可多方（矿产资源补偿费、采矿权出让价款等）、多渠道筹集。鼓励社会各界投身于地质灾害防治工程领域，本着“谁治理，谁受益”的原则给投资人以社会回报。

## （三）实施安排

新增地质灾害隐患点核查由县政府组织实施；地质灾害专业监测预警系统建设及维护由省政府部署，市政府组织，县政府配合实施；地质灾害气象风险预警和应急指挥系统升级维护、群测群防简易监测设备购置由县政府组织实施；地质灾害监测预警体系建设及培训宣传、地质灾害应急演练由县政府组织实施；地质灾害的工程治理，由县政府组织，分管单位具体实施。

六、保障措施

## （一）加强组织领导

加强组织领导，抓实县、乡政府领导责任。按照“党委领导、政府负责、部门协同、上下联动，社会参与”的工作机制。坚持县、乡政府在地质灾害防治工作中的主体责任地位，加强组织管理工作，确立地质灾害防治在保障社会稳定和经济可持续发展中的基础地位。自然资源主管部门负责本行政区域内地质灾害防治的组织、协调、指导和监督，应急部门负责本行政区域内突发地质灾害应急救援的组织、协调、指导和监督，其他有关部门按照各自的职责，在地方政府的统一领导下，密切配合，各负其责，切实抓好监测、巡查、预警等各个环节的地质灾害防治工作。

## （二）坚持依法防灾

全面贯彻落实国务院《地质灾害防治条例》《山西省地质灾害防治条例》和《山西省人民政府关于贯彻落实国务院关于加强地质灾害防治工作决定及重点工作分工方案的实施意见》的有关规定，坚持依法行政，进一步完善地质灾害巡查监测、值班、灾情速报等制度。加强地质灾害防治监督；严格执行地质灾害评估制度；保证群测群防体系有效运行。同时在县、乡政府领导下，做好县、乡（镇）、村层层落实，责任到人，切实把地质灾害的防治工作落到实处。

## （三）落实资金投入

根据《地质灾害防治条例》和《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》要求，将因自然因素造成的地质灾害的防治经费纳入县级人民政府财政预算。因工程建设、采矿等人为因素引发的地质灾害的治理经费，按照“谁引发、谁治理”的原则，采取有力措施督促责任单位治理费用的落实。已闭坑或采矿责任人灭失矿山引发的地质灾害则由县、乡人民政府及社会各渠道筹资。危及铁路、公路、水利、通讯、矿山和企业等安全的地质灾害点的治理经费，由其主管部门或受危及的单位负责。

地质灾害防治经费可通过矿产资源补偿费、探矿权、采矿权出让价款、新增建设用地有偿使用费等多渠道筹集，也可本着“谁治理、谁受益”的原则，引进社会资金投资进行地质灾害防治工程，形成多渠道投入的良性经费机制。

## （四）深化能力建设

结合我县地质灾害防治面临的形势，制订年度宣传培训演练工作方案，加强地质灾害防治基本知识的普及宣传工作，不断提高全民防灾减灾意识和避险自救能力。分期分批组织乡（镇）、村、矿地质灾害防治责任人、监测人和监督人员的培训演练工作，提高地质灾害监测防治及应急能力。通过宣传培训及演练，增强干部和群众防灾减灾意识，使地质灾害防治成为全社会的自觉行动，共同做好地质灾害防治工作。

七、附 则

- 本《规划》经五台县人民政府批准后颁布实施。

- 本《规划》自批准颁布之日起生效，具法定约束效力。

- 本《规划》由县自然资源负责解释。

- 本《规划》适用期为5年。