五台县矿山地质环境保护与治理规划

（2018-2025）

五台县人民政府

二〇一九年五月

目录

总则	1

第一章矿山地质环境现状与形势	2

一、矿山地质环境现状	2

二、矿山地质环境恢复治理成效	4

三、矿山地质环境保护与治理面临形势	4

第二章规划的指导思想、原则与目标任务	6

一、指导思想	6

二、基本原则	6

三、规划目标	7

第三章主要任务及重大工程	9

一、矿山地质环境调查任务	9

二、矿山地质环境监测任务	9

三、矿山地质环境治理任务及工程	9

四、绿色矿山建设工程	10

五、规划投资估算	10

第四章规划实施与管理	11

一、加强组织领导	11

二、创新体制机制	11

三、实施重大工程	12

四、严格监督管理	12

五、强化跟踪评估	12

附  表

附表一  五台县规划近期矿山地质环境恢复治理工程表

附表二  五台县规划中远期矿山地质环境恢复治理工程表

# 总则

五台县矿产资源丰富，矿产资源的开发在保障经济社会发展的同时，也引发了较多的矿山地质环境问题，破坏了生态环境，影响了人民生产生活，为此加强矿山地质环境保护和恢复治理工作，改善矿区群众生产、生活条件极其周围生态环境是必要工作。

为了深入贯彻落实科学发展观和十九大提出的生态文明建设的总体要求，认真践行“绿水青山就是金山银山”的理念，最大限度地遏制和减少因矿产资源勘查开发引发的矿山地质环境问题，保护人民生命和财产安全，有效保护和恢复矿山生态环境，促进五台县矿产资源的合理开发利用与经济社会、资源环境的协调发展，根据《关于加强矿山地质环境恢复和综合治理的指导意见》（国土资发〔2016〕63号）、《关于切实做好矿山地质环境调查和综合治理规划编制工作的通知》（晋国土资发〔2017〕160号）、《山西省忻州市矿产资源规划（2016-2020年）》、《山西省矿山地质环境保护与治理规划（2018-2025年）》，编制《五台县矿山地质环境保护与治理规划（2018-2025年）》（以下简称《规划》）。

本《规划》是五台县规划期内依法保护和恢复治理矿山地质环境的重要依据。

《规划》基准年为2017年，规划期为2018年—2025年，近期为2018-2020年，中远期为2021-2025年。

# 第一章矿山地质环境现状与形势

## 一、矿山地质环境现状

### （一）矿产资源开发利用现状

全县已发现煤、金、铁、铜、铝土矿、硫铁矿、灰岩、白云岩、大理岩、硅石、辉绿岩、斜长角闪岩、板岩等矿产26种，已查明资源储量或有预测资源储量的矿产有18种。其中优势矿产为煤、铁、铝土矿、金、白云岩、硅石和水泥灰岩7种。全县含煤面积25.6平方公里，累计查明资源储量42704万吨、铁矿49398.2万吨、铝土矿查明资源储4986.3万吨。

全县持采矿许可证的各类矿山共有49个，其中能源矿山（煤矿）2个，金属矿山12个，非金属矿山35个；各类矿山矿区总面积55.66平方公里，采矿形成采空区面积11.38平方公里，其中煤矿矿区面积12.66平方公里，采空区面积5.77平方公里。

煤矿累计采出矿石量778万吨，金属矿山（铁矿、铝土矿、金矿）累计采出矿石量716.33万吨，非金属矿山累计采出矿石163.85万吨。

### （二）主要矿山地质环境问题

五台县矿产资源开采历史比较悠久，矿区地质环境受采矿影响，遭到一定程度的破坏。总体来看，全县矿山地质环境中东部较好，北部较差，西南部最差。因采矿造成的矿山地质环境问题包括：矿山地质灾害、地形地貌景观破坏及占用破坏土地资源和含水层影响破坏等。具体分述如下：

1、矿山地质灾害

五台县共发生地质灾害6处，以地面塌陷为主，破坏各类土地65.35公顷，造成直接经济损失约700万元。存在崩塌地质灾害隐患点4处，威胁财产130万元，威胁人数23人。

2、地形地貌景观破坏及占用破坏土地资源

全县矿业活动影响地形地貌景观的主要方式有地面塌陷、废石（土、渣）堆场、工业场地、露天采矿场、尾矿库等。其中，地面塌陷6处、废石（土、渣）堆场63处、工业场地71处、露天采矿场60处、尾矿库4处，共占用破坏各类土地面积1521.50公顷，包括耕地516.85公顷，林地230.30公顷，草地704.58公顷，其它土地面积69.77公顷。

废弃无主矿山形成矿山地质环境问题共占用破坏土地面积271.98公顷，其中占用破坏耕地4.11公顷，林地51.74公顷，草地197.66公顷，其他土地18.47公顷。

没有2006年之前的矿山地质环境问题。

3、含水层影响破坏

五台县采矿对地下水含水层的破坏主要分布于采用井工方式开采的煤矿、铝土矿开采范围内，共造成地下含水层水位下降面积17.70平方公里。

## 二、矿山地质环境恢复治理成效

### （一）矿山地质环境调查

2016年，全县开展了1:5万矿山地质环境调查工作，共调查矿山71座，调查面积57.23平方公里。此次又补充调查了2座矿山，调查面积2.27平方公里，基本查清了矿山地质环境问题分布、特征及危害。

### （二）矿山地质环境恢复治理

五台县共计投入矿山地质环境治理资金5870.18万元，主要治理内容为矿山地形地貌景观及土地资源破坏等矿山地质环境问题，治理面积共计1373.26公顷。

## 三、矿山地质环境保护与治理面临形势

1、矿产资源开发利用结构不断优化，开采总量将得到控制

随着对矿产资源开发管理与地质环境保护力度的不断增强，矿产资源开发利用结构不断优化调整，开采总量得到控制。集约式经营将成为主要的经营方式，一些规模小、效益差、安全隐患多的矿山将被关闭，矿山总数将会减少。

2、历史遗留的矿山地质环境治理任务依然繁重

存在露天采场、采坑等矿山地质环境问题治理难度大，历史遗留问题点多面广，治理责任人灭失等突出问题，仍有1521.50公顷损毁土地需要恢复治理，矿山地质环境恢复治理任务仍较繁重。

3、政府投资矿山地质环境治理资金压力大

目前，废弃无主矿山形成矿山地质环境问题共破坏土地271.98公顷，需政府投资进行治理，面对问题多，治理难度大，危害严重的现状，地方财政投入资金压力大。

4、矿业权人自觉履行矿山地质环境治理义务的主动性有待提高

部分矿山企业开展矿山地质环境治理的主动意识不强，现行法律法规中对矿山企业不依法履行治理义务的处罚力度不够，导致企业主体责任落实难。

# 第二章规划的指导思想、原则与目标任务

## 一、指导思想

以党的十八大、十九大和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，牢固树立“山水林田湖草是一个生命共同体”的生态保护意识，大力构建政府、企业、社会共同参与的矿山地质环境恢复和综合治理新机制，尽快形成生产矿山和历史遗留等“新老问题”统筹解决的恢复和综合治理新局面，以构建生态文明制度体系为抓手，全面提高矿山地质环境恢复治理水平，为推进生态文明建设、建设美丽五台做出新的贡献。

## 二、基本原则

1、预防为主，防治结合

强化资源管理对自然生态的源头保护作用，严格矿产开发准入管理。遵循“在开发中保护、在保护中开发”的理念，严格生产过程监管，严格责任追究，把矿山地质环境恢复治理落实到矿产开发“事前、事中、事后”全过程，使本县矿山地质环境在规划期内有明显的好转。

2、不欠新账，渐还旧账

切实加强矿山地质环境监管，确保新建矿山和生产矿山不欠新账；构建矿山地质环境恢复治理激励机制，引导鼓励社会投资，逐步还清旧账。

3、新老统筹，分类推进

统筹兼顾历史遗留和新产生矿山地质环境问题的恢复治理，纳入当地政府生态环境保护的目标任务和经济社会发展规划，按照“轻、重、缓、急”的原则，以自然保护区、重要景观区、居民集中生活区的周边和重要交通干线、河流湖泊直观可视范围“三区两线”及基本农田保护区等为重点，分类推进矿山地质环境恢复治理，使矿山开发与环境承载力相协调。

4、坚持“科学性、前瞻性、实用性相统一”的原则

以科学技术为先导，不断增强科技创新能力，应用新理论、新技术、新方法，针对矿山地质环境问题做好科学研究对废石土、废水液等进行减量化、无害化和资源化处理，将景观设计等生态重建新技术应用到矿山地质环境恢复治理之中，充分依靠科技进步，发展循环绿，建设绿色矿山。

## 三、规划目标

1、近期目标（2018-2020年）

（1）矿山地质环境监测

矿山企业严格落实矿山地质环境保护与恢复治理方案中的监测工程，实现矿山自主监测；建立县级矿山地质环境动态监测体系。

（2）矿山地质环境恢复治理

对于废弃无主矿山形成的矿山地质环境问题的治理率不低于42%；生产矿山的矿山地质环境问题得到有效控制，实现“边开采、边治理”，严格落实“三合一”方案（矿山开发利用方案、矿山环境保护与恢复治理方案、土地复垦方案）的治理内容；历史遗留矿山地质环境问题治理率达到57%以上。

（3）绿色矿山建设

全县新建矿山必须达到绿色矿山标准，矿山企业按照绿色矿山标准严格规范管理；3座可创绿生产矿山达到绿色矿山建设标准。

2、中远期目标（2021-2025年）

（1）到2025年，完成新一轮矿山地质环境详细调查工作。

（2）基本建立矿山地质环境监测体系，实现全县矿山地质环境动态监测全覆盖，全面掌握全县矿山地质环境动态变化情况。

（3）在完成近期目标的基础上，矿山地质环境历史遗留问题基本完成，历史遗留的矿山地质环境得到显著提高，矿山地质环境状况有较大改善；全县生产矿山达到绿色矿山建设标准。

# 第三章主要任务及重大工程

## 一、矿山地质环境调查任务

2022年完成全县新一轮的矿山地质环境详细调查工作，调查面积59.50平方公里，调查精度1:10000。

## 二、矿山地质环境监测任务

2020年之前，全县持证矿山实现自主监测，矿山企业全面落实矿山地质环境监测主体责任，并每年上报县自然资源局，实现全县范围内持证矿山的动态监测。

县自然资源局初步建立矿山地质环境动态监管平台，全面掌握和监控全县矿山地质环境动态变化情况，为矿山地质环境问题恢复治理提供支撑。

## 三、矿山地质环境治理任务及工程

2018-2020年，安排治理历史遗留矿山地质环境问题恢复治理工程37项，面积870.89公顷，其中，废弃无主矿山地质环境恢复治理面积115.60公顷。2021-2025年，安排历史遗留矿山地质环境问题恢复治理工程35项，治理面积650.61公顷，其中，废弃无主矿山地质环境恢复治理面积156.35公顷。基本完成历史遗留矿山地质环境问题恢复治理工作，实现全县矿山地质环境根本好转。

具体实施工程见附表一、附表二。

## 四、绿色矿山建设工程

遵循创建“绿色矿山”的建设环境标准，新建矿山全部按绿色矿山标准建设；2020年之前，3座可创绿生产矿山达到绿色矿山建设标准；2025年，全县所有可创绿矿山全部达到忻州市市级绿色矿山建设标准。

## 五、规划投资估算

### （一）投资估算

矿山地质环境调查：65万元；

矿山地质环境监测及综合管理平台建设：100万元；

矿山地质环境恢复治理工程：36528.70万元；

总投资估算36693.7万元。

其中，政府需投资的资金为2948万元。

### （二）资金渠道

1、矿山地质环境调查工程、矿山地质环境监测及综合管理平台建设、废弃无主矿山形成的矿山地质环境问题恢复治理所需投资，按照省人民政府《关于山西省推进省以下财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（晋政发〔2017〕39号）要求，由各级政府分别负担；历史遗留的矿山地质环境问题恢复治理资金，根据“谁破坏、谁治理”的原则，由矿山企业投资。

# 第四章规划实施与管理

## 一、加强组织领导

县政府要树立绿色政绩观，将矿山地质环境保护与治理纳入县经济社会发展规划。县政府成立矿山地质环境保护的组织领导组，县自然资源主管部门在县政府的领导下组织实施、其他有关部门在其职责范围内协助做好矿山地质环境保护和治理工作。将矿山地质环境保护规划纳入政府年度考核责任目标之一，由县政府与相关部门层层签订责任目标，分年度提出矿山地质环境保护与治理恢复等目标任务，明确和落实治理主体责任，严格年度考核标准，加强全县矿山地质环境保护与治理规划的实施和管理，层层落实目标责任制，确保责任到位、措施到位、投入到位。构建“政府主导、部门配合、社会联动、层层落实”的矿山地质环境保护与治理组织体系。

## 二、创新体制机制

矿山地质环境保护与治理是一项高投入、低产出的系统工程，可按照市场经济规律和挖掘二次资源的内存规律，积极推进投资主体多元化，实施矿山地质环境保治理后的二次资源开发和经营管理，从而实现向市场化转变。

一是要加大财政投入，对历史遗留矿山进行治理，县财政预算应安排专项资金。

二是建立合理的投资优惠政策和收效分配政策，吸引更多企业进入矿山地质环境保护与治理产业，构建投入-产出的良性循环机制，实现环境治理企业经济效益与国家社会环境效益的双赢。

## 三、实施重大工程

实施重大工程，解决严重影响人居环境、工农业生产、城市发展的矿山地质环境突出问题，完善用地、用矿政策，鼓励多元投入开展历史遗留矿山地质环境问题治理。加快推进“绿色矿山”建设，落实矿山企业主体治理责任，有效控制生产矿山形成的矿山地质环境问题增量、增速，为恢复地方自然生态环境、建设生态五台、美丽五台做出新的更大的贡献。

## 四、严格监督管理

将《规划》中所列重点治理工程的执行情况作为矿山地质环境执法督察的主要内容，按照权责明确、行为规范、监督有力、高效运转的要求，明确执法责任和程序，提高执法效率，坚决做到有法必依、执法必严、违法必究。加大巡查力度，及时发现、纠正各种违反《规划》的行为，维护规划的权威性和严肃性。

## 五、强化跟踪评估

将《规划》所列矿山地质环境重点治理工程和项目落实到年度，确定项目清单、时间进度、项目主任主体、项目实施主体及其验收办法，严格把控矿业开发“事前、事中、事后”对矿区生态环境的影响。建立和完善《规划》实施评估和考核机制，对《规划》实施情况进行定期评估，依法对《规划》实施责任人进行考核。对《规划》目标完成较好的相关责任单位和责任人进行通报表扬和奖励；对未能按时、保质保量完成《规划》目标的相关责任单位和责任人依法追究责任。

附表

附表一

五台县规划近期矿山地质环境恢复治理工程表

| 序号 | 治理工程名称 | 所在行政区 | 主要 地质环境问题 | 治理面积 （公顷） | 投资估算 （万元） | 资金来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五台县东冶槐荫宏达石料厂 | 五台县东冶镇槐荫村 | 地形地貌景观与土地资源破坏 | 6.36 | 254.4 | 企业出资 | 其中，废弃无主矿山地质环境治理面积115.60公顷，投资4624万元 |
| 2 | 山西省五台县五台山铁矿 | 五台县豆村镇曹沟村北 | 地形地貌景观与土地资源破坏 | 12.23 | 489.2 | 企业出资 |  |
| 3 | 五台县东冶镇南街锋光砖厂 | 五台县东冶镇 | 地形地貌景观与土地资源破坏 | 1.15 | 46 | 政府出资 |  |
| 4 | 五台县东冶镇北大兴砖厂 | 五台县东冶镇北大兴村 | 地形地貌景观与土地资源破坏 | 0.74 | 29.6 | 企业出资 |  |
| 5 | 五台县豆村镇西坡砖厂 | 五台县豆村镇西坡村 | 地形地貌景观与土地资源破坏 | 0.76 | 30.4 | 企业出资 |  |
| 6 | 五台县豆村镇闫家寨砖厂 | 豆村镇闫家寨村 | 地形地貌景观与土地资源破坏 | 0.47 | 18.8 | 企业出资 |  |
| 7 | 五台县建安乡昌兴砖厂 | 五台县建安乡西建安村 | 地形地貌景观与土地资源破坏 | 0.7 | 28 | 企业出资 |  |
| 8 | 五台县高洪口乡鈺琳砖厂 | 高洪口乡高洪口村 | 地形地貌景观与土地资源破坏 | 0.82 | 32.8 | 企业出资 |  |
| 9 | 五台县建安乡巨鑫砖厂 | 建安乡西建安村 | 地形地貌景观与土地资源破坏 | 0.83 | 33.2 | 企业出资 |  |
| 10 | 忻州市东平工贸有限公司 | 东冶镇大朴村 | 地形地貌景观与土地资源破坏 | 9.4 | 376 | 企业出资 |  |

附表一（续表）                            五台县规划近期矿山地质环境恢复治理工程表

| 序号 | 治理工程名称 | 所在行政区 | 主要 地质环境问题 | 治理面积 （公顷） | 投资估算 （万元） | 资金来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 五台县铺上铁矿 | 豆村镇 | 地形地貌景观与土地资源破坏 | 44.7 | 1788 | 企业出资 |  |
| 12 | 五台县东冶镇大朴白云岩经销部 | 东冶镇大朴村 | 地形地貌景观与土地资源破坏 | 9.94 | 397.6 | 企业出资 |  |
| 13 | 五台县地质矿产开发公司五级白云岩矿 | 东冶镇望景村 | 地形地貌景观与土地资源破坏 | 1.91 | 76.4 | 企业出资 |  |
| 14 | 五台县瑞兴矿业有限公司 | 豆村镇北阳村 | 地形地貌景观与土地资源破坏 | 1.03 | 41.2 | 企业出资 |  |
| 15 | 五台县耿镇金源石料厂 | 耿镇 | 地形地貌景观与土地资源破坏 | 11.57 | 462.8 | 企业出资 |  |
| 16 | 五台县石粉厂 | 东冶镇槐荫村 | 地形地貌景观与土地资源破坏 | 12.53 | 501.2 | 企业出资 |  |
| 17 | 五台县金鹰建材有限公司 | 东冶镇大朴村 | 地形地貌景观与土地资源破坏 | 5.7 | 228 | 企业出资 |  |
| 18 | 五台县盟盛白云石矿业有限公司 | 东冶镇大朴村 | 地形地貌景观与土地资源破坏 | 2.4 | 96 | 企业出资 |  |
| 19 | 五台县东冶鑫和矿业有限公司 | 东冶镇南大兴村 | 地形地貌景观与土地资源破坏 | 2.5 | 100 | 企业出资 |  |
| 20 | 山西煤炭运销集团天和煤业有限公司露天煤矿 | 茹村乡天河村 | 地形地貌景观与土地资源破坏 | 248.1 | 1240.5 | 企业出资 |  |
| 21 | 五台县沟南乡马家庄鑫盛石料厂 | 南沟乡马家庄 | 地形地貌景观与土地资源破坏 | 4.01 | 160.4 | 企业出资 |  |
| 22 | 五台县建安白云岩万富恒石料厂 | 建安乡大建安村 | 地形地貌景观与土地资源破坏 | 1.2 | 48 | 企业出资 |  |

附表一（续表）                           五台县规划近期矿山地质环境恢复治理工程表

| 序号 | 治理工程名称 | 所在行政区 | 主要 地质环境问题 | 治理面积 （公顷） | 投资估算 （万元） | 资金来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 五台县高洪口乡中兴石料厂 | 高洪口乡 | 地形地貌景观与土地资源破坏 | 1.85 | 74 | 企业出资 |  |
| 24 | 大同煤矿集团忻州同华煤业有限公司 | 五台县白家庄镇 | 地形地貌景观与土地资源破坏 | 447.08 | 2235.4 | 企业出资 |  |
| 25 | 五台县白沙岭石料厂 | 白家庄镇 | 地形地貌景观与土地资源破坏 | 1.65 | 66 | 政府出资 |  |
| 26 | 五台县南湾瑞堂灰窑 | 建安镇南湾村 | 地形地貌景观与土地资源破坏 | 1 | 40 | 政府出资 |  |
| 27 | 五台县白家庄镇三联石料厂 | 白家庄镇 | 地形地貌景观与土地资源破坏 | 1.09 | 43.6 | 政府出资 |  |
| 28 | 山西省五台县电石有限责任公司石料厂一矿区 | 建安乡南湾村 | 地形地貌景观与土地资源破坏 | 4.92 | 196.8 | 政府出资 |  |
| 29 | 槐荫村硅石矿 | 东冶镇槐荫村 | 地形地貌景观与土地资源破坏 | 3.23 | 129.2 | 政府出资 |  |
| 30 | 槐荫村白岩石料厂 | 东冶镇槐荫村 | 地形地貌景观与土地资源破坏 | 2.24 | 89.6 | 政府出资 |  |
| 31 | 五台县城关镇西龙泉石料厂 | 城关镇 | 地形地貌景观与土地资源破坏 | 1.11 | 44.4 | 政府出资 |  |
| 32 | 河北村石灰岩 | 耿镇镇河北村 | 地形地貌景观与土地资源破坏 | 1.49 | 59.6 | 政府出资 |  |
| 33 | 五台县沟南乡刘建村东山白云石料厂 | 沟南乡刘建村 | 地形地貌景观与土地资源破坏 | 0.88 | 35.2 | 政府出资 |  |
| 34 | 瓦厂梁铁矿 | 豆村镇瓦厂梁村 | 地形地貌景观与土地资源破坏 | 10.12 | 404.8 | 政府出资 |  |

附表一（续表）                          五台县规划近期矿山地质环境恢复治理工程表

| 序号 | 治理工程名称 | 所在行政区 | 主要 地质环境问题 | 治理面积 （公顷） | 投资估算 （万元） | 资金来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 五台县白家庄镇南头村钢南铝土矿 | 白家庄镇南头村 | 地形地貌景观与土地资源破坏 | 8.8 | 352 | 政府出资 |  |
| 36 | 上西村硅石矿 | 东冶镇上西村 | 地形地貌景观与土地资源破坏 | 1.26 | 50.4 | 政府出资 |  |
| 37 | 山西省五台县电石有限责任公司石料厂二矿区 | 建安乡南湾村 | 地形地貌景观与土地资源破坏 | 5.12 | 204.8 | 政府出资 |  |
| 合计 |  |  | 870.89 | 10504.30 |  |  |

附表二                                    五台县规划中远期矿山地质环境恢复治理工程表

| 序号 | 治理工程名称 | 所在行政区 | 主要 地质环境问题 | 治理面积 （公顷） | 投资估算 （万元） | 资金来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 山西晋中金鸣矿产开发公司东腰庄金矿 | 豆村镇东腰村 | 地形地貌景观与土地资源破坏 | 18.34 | 733.6 | 企业出资 | 其中，废弃无主矿山地质环境治理面积156.35公顷，投资6254万元 |
| 3 | 五台县建安乡五峰白云石加工厂 | 建安乡西建安村 | 地形地貌景观与土地资源破坏 | 0.42 | 16.8 | 企业出资 |  |
| 4 | 五台县建安乡金猴矿业有限公司 | 建安乡西建安村 | 地形地貌景观与土地资源破坏 | 2.97 | 118.8 | 企业出资 |  |
| 5 | 五台县本有硅石矿有限公司兴旺硅石矿 | 灵境乡南沟村 | 地形地貌景观与土地资源破坏 | 2.73 | 109.2 | 企业出资 |  |
| 6 | 五台县东冶镇南大兴昌茂石料厂 | 东冶镇南大兴村 | 地形地貌景观与土地资源破坏 | 2.67 | 106.8 | 企业出资 |  |
| 7 | 五台县建安乡四源砖厂 | 建安乡大建安村 | 地形地貌景观与土地资源破坏 | 0.12 | 4.8 | 企业出资 |  |
| 8 | 五台县东冶镇槐荫白云岩经销二部 | 东冶镇槐荫村 | 地形地貌景观与土地资源破坏 | 10.88 | 435.2 | 企业出资 |  |
| 9 | 五台县殿头金矿有限公司 | 五台县阳白乡殿头村 | 地形地貌景观与土地资源破坏 | 10.5 | 420 | 企业出资 |  |
| 10 | 五台县豆村麻黄沟铁矿有限公司 | 五台县豆村镇 | 地形地貌景观与土地资源破坏 | 13.14 | 525.6 | 企业出资 |  |
| 11 | 五台县东冶镇北大兴二村秀荣硅石矿 | 东冶镇北大兴村 | 地形地貌景观与土地资源破坏 | 1.56 | 62.4 | 政府出资 |  |
| 12 | 五台县宏远矿业有限公司铺上村铁矿 | 豆村镇铺上村 | 地形地貌景观与土地资源破坏 | 66.58 | 2663.2 | 企业出资 |  |

附表二(续表)                               五台县规划中远期矿山地质环境恢复治理工程表

| 序号 | 治理工程名称 | 所在行政区 | 主要 地质环境问题 | 治理面积 （公顷） | 投资估算 （万元） | 资金来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 五台县福地矿业有限公司东雷乡上庄铁矿 | 东雷乡上庄村 | 地形地貌景观与土地资源破坏 | 33.91 | 1356.4 | 企业出资 |  |
| 14 | 五台县三吉铁矿有限责任公司 | 豆村镇 | 地形地貌景观与土地资源破坏 | 84.49 | 3379.6 | 企业出资 |  |
| 15 | 五台县鑫大鑫矿产有限公司香峪铁矿 | 豆村镇 | 地形地貌景观与土地资源破坏 | 86.5 | 3460 | 企业出资 |  |
| 16 | 五台县东冶镇大兴石料有限公司 | 东冶镇北大兴村 | 地形地貌景观与土地资源破坏 | 20.3 | 812 | 企业出资 |  |
| 17 | 山西潞安甲义晟铁矿开采有限公司 | 豆村镇上苇地村 | 地形地貌景观与土地资源破坏 | 1.56 | 62.4 | 企业出资 |  |
| 18 | 五台县山金矿业有限公司班掌沟铁矿 | 东雷乡岭底村 | 地形地貌景观与土地资源破坏 | 22.65 | 906 | 企业出资 |  |
| 19 | 五台县东冶镇张家峪石料厂有限公司 | 东冶镇张家峪 | 地形地貌景观与土地资源破坏 | 1.89 | 75.6 | 企业出资 |  |
| 20 | 中电投山西铝业有限公司五台天和铝土矿 | 五台县茹村乡 | 地形地貌景观与土地资源破坏 | 196.26 | 7850.4 | 企业出资 |  |
| 21 | 五台县沟南乡官庄石料厂 | 沟南乡 | 地形地貌景观与土地资源破坏 | 11 | 440 | 企业出资 |  |
| 22 | 五台县皓源矿业有限公司 | 东冶镇南大兴 | 地形地貌景观与土地资源破坏 | 6.7 | 268 | 企业出资 |  |
| 23 | 五台县兴杨矿业有限公司 | 东冶镇大朴村 | 地形地貌景观与土地资源破坏 | 1 | 40 | 企业出资 |  |
| 24 | 五台县豆村镇山丰石料厂 | 豆村镇 | 地形地貌景观与土地资源破坏 | 8.58 | 343.2 | 企业出资 |  |

附表二（续表）                           五台县规划中远期矿山地质环境恢复治理工程表

| 序号 | 治理工程名称 | 所在行政区 | 主要 地质环境问题 | 治理面积 （公顷） | 投资估算 （万元） | 资金来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 五台县东冶镇矽石厂 | 东冶镇 | 地形地貌景观与土地资源破坏 | 1.05 | 42 | 政府出资 |  |
| 26 | 五台县宏峰石料有限公司石料厂 | 耿镇 | 地形地貌景观与土地资源破坏 | 10.55 | 422 | 企业出资 |  |
| 27 | 五台县高洪口乡河口村鑫海石料厂 | 高洪口乡河口村 | 地形地貌景观与土地资源破坏 | 3.1 | 124 | 企业出资 |  |
| 28 | 五台县建安乡兴旺石料加工厂 | 建安乡西建安村 | 地形地貌景观与土地资源破坏 | 0.92 | 36.8 | 企业出资 |  |
| 29 | 五台县宝山硅矿有限公司 | 耿镇镇 | 地形地貌景观与土地资源破坏 | 1.4 | 56 | 企业出资 |  |
| 30 | 五台县白家庄镇磊鑫源石料厂 | 白家庄镇 | 地形地貌景观与土地资源破坏 | 3.22 | 128.8 | 政府出资 |  |
| 31 | 五台县沟南硅石矿 | 东冶镇上官村 | 地形地貌景观与土地资源破坏 | 6.59 | 263.6 | 政府出资 |  |
| 32 | 五台县地质矿产开发公司观上石料厂 | 东冶镇 | 地形地貌景观与土地资源破坏 | 7.23 | 289.2 | 政府出资 |  |
| 33 | 五台县建安乡瑶池村建安石料厂 | 建安乡瑶池村 | 地形地貌景观与土地资源破坏 | 0.82 | 32.8 | 政府出资 |  |
| 34 | 五台县鑫兴矿业有限公司南茹村石料厂 | 茹村镇南茹村 | 地形地貌景观与土地资源破坏 | 1.65 | 66 | 政府出资 |  |
| 35 | 西台顶铁矿 | 五台县西台顶 | 地形地貌景观与土地资源破坏 | 7.52 | 300.8 | 政府出资 |  |
| 合计 |  |  | 650.61 | 26024.4 |  |  |